GUIA DO ALUNO — PROJETO 1

Website com Scrum | 20 horas

| Equipe | AstroCode |
| --- | --- |
| Tema / Negócio | Portal de Serviços Técnicos da Comunidade |
| Product Owner | Otavio Correia |
| Scrum Master | Leonardo Henrique Dias |
| Developers | Vanessa Queiroz, Stefany Santana |
| Período | Tarde |

# 1. O desafio

Sua equipe foi contratada para planejar e desenvolver um MVP de website para uma organização. O objetivo é criar uma solução simples, navegável e coerente com o público-alvo, trabalhando de forma incremental em quatro Sprints.

Neste projeto, tão importante quanto o website final será a forma como a equipe organiza o trabalho: vocês deverão planejar, priorizar, registrar decisões, apresentar incrementos e melhorar o processo a cada Sprint.

# 2. O que será entregue

☐ MVP de website desenvolvido com HTML e CSS, podendo incluir JavaScript básico.

☐ Product Backlog com histórias, tarefas ou itens priorizados.

☐ Sitemap e wireframes das páginas principais.

☐ Registro de cada Sprint: objetivo, itens selecionados, responsáveis e situação.

☐ Evidências das Sprint Reviews e Retrospectives.

☐ Checklist de testes e correções.

☐ Apresentação final do produto e dos aprendizados da equipe.

Importante: neste primeiro projeto, banco de dados e back-end não são obrigatórios. Caso a equipe identifique funcionalidades futuras que dependam desses recursos, registre-as no Product Backlog como evolução do produto.

# 3. Como vamos usar Scrum

O projeto será dividido em quatro Sprints. Em cada Sprint, a equipe deverá definir um objetivo, selecionar itens do Product Backlog, acompanhar as tarefas, apresentar o incremento e realizar uma retrospectiva.

Product Owner: organiza e prioriza o Product Backlog e ajuda a manter o foco no valor do produto.

Scrum Master: ajuda a equipe a seguir o processo e a remover impedimentos.

Developers: todos os integrantes que planejam, desenvolvem, testam e documentam.

Professor: atua como orientador e stakeholder/cliente nas validações.

# 4. Cronograma do projeto

| Etapa | Tempo | Foco | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparação | 2h | Visão, papéis e backlog | Backlog inicial |
| Sprint 1 | 4h | Planejamento, sitemap, wireframe e HTML | Estrutura inicial |
| Sprint 2 | 4h | CSS e páginas principais | Versão visual |
| Sprint 3 | 4h | Responsividade e JS básico | Versão evoluída |
| Sprint 4 | 4h | Testes e ajustes | MVP final |
| Apresentação | 2h | Review final e retrospectiva | Entrega |

# 5. Visão do produto

### Qual problema ou necessidade o website ajudará a resolver?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### Quem é o público-alvo?

Moradores, Comércio local e Profissionais autônomos

### Qual é o principal objetivo do website?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### Quais páginas ou áreas são essenciais?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### Quais características devem diferenciar o produto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 6. Product Backlog

Registre os itens do produto e priorize-os. Você pode escrever histórias de usuário, requisitos ou tarefas. Exemplo: “Como visitante, quero visualizar os serviços para entender o que a empresa oferece.”

| ID | Item / história | Prioridade | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Sprint 1 — Planejamento e estrutura

Sprint Goal sugerido: definir e validar a estrutura e as necessidades essenciais do website.

☐ Definir público-alvo e objetivo.

☐ Priorizar itens do Product Backlog.

☐ Definir requisitos essenciais.

☐ Criar sitemap.

☐ Criar wireframes das páginas principais.

☐ Construir a estrutura inicial em HTML.

Sprint Goal da equipe: ________________________________________________

Incremento apresentado na Review: ____________________________________

Feedback recebido: ____________________________________________________

Melhoria definida na Retrospective: ____________________________________

# 8. Sprint 2 — Interface e identidade visual

Sprint Goal sugerido: transformar a estrutura do website em uma interface clara e coerente com o negócio.

☐ Selecionar itens prioritários para a Sprint.

☐ Desenvolver as páginas principais.

☐ Aplicar CSS.

☐ Definir cores, tipografia e imagens.

☐ Revisar navegação e consistência visual.

Sprint Goal da equipe: ________________________________________________

Incremento apresentado na Review: ____________________________________

Feedback recebido: ____________________________________________________

Melhoria definida na Retrospective: ____________________________________

# 9. Sprint 3 — Evolução e interatividade

Sprint Goal sugerido: aprimorar a experiência do usuário e adicionar interações compatíveis com o nível técnico da equipe.

☐ Ajustar responsividade.

☐ Refinar textos, imagens e conteúdo.

☐ Implementar JavaScript básico quando aplicável.

☐ Validar formulários e elementos interativos.

☐ Repriorizar backlog conforme feedback anterior.

Sprint Goal da equipe: ________________________________________________

Incremento apresentado na Review: ____________________________________

Feedback recebido: ____________________________________________________

Melhoria definida na Retrospective: ____________________________________

# 10. Sprint 4 — Qualidade e entrega

Sprint Goal sugerido: validar, corrigir e preparar o MVP para entrega.

☐ Testar links e navegação.

☐ Revisar requisitos e páginas.

☐ Corrigir erros visuais e funcionais.

☐ Revisar responsividade.

☐ Organizar arquivos e documentação.

☐ Classificar backlog: concluído, parcial ou futuro.

☐ Preparar apresentação final.

Sprint Goal da equipe: ________________________________________________

Incremento apresentado na Review: ____________________________________

Feedback recebido: ____________________________________________________

Melhoria definida na Retrospective: ____________________________________

# 11. Quadro de acompanhamento

A equipe deve manter um quadro atualizado durante o projeto. Pode ser físico ou digital.

| A fazer | Em andamento | Em revisão/teste | Concluído |
| --- | --- | --- | --- |

# 12. Checklist de qualidade do MVP

☐ Todas as páginas principais estão acessíveis.

☐ Não há links quebrados.

☐ O menu funciona e é fácil de entender.

☐ O conteúdo está organizado e legível.

☐ As imagens estão adequadas e não prejudicam a leitura.

☐ O CSS é aplicado de forma consistente.

☐ O website apresenta comportamento adequado em diferentes tamanhos de tela.

☐ Os formulários ou interações implementados foram testados.

☐ Os arquivos estão organizados em pastas e com nomes claros.

☐ O código está legível e sem trechos desnecessários evidentes.

☐ Os itens obrigatórios do Product Backlog foram revisados.

☐ O grupo consegue explicar o que ficou para uma versão futura.

# 13. Checklist de entrega final

☐ Código-fonte completo e organizado.

☐ MVP funcionando.

☐ Product Backlog atualizado.

☐ Sitemap e wireframes.

☐ Registros das quatro Sprints.

☐ Resultados das Reviews e Retrospectives.

☐ Checklist de testes preenchido.

☐ Lista de funcionalidades futuras.

☐ Apresentação final preparada.

☐ Todos os integrantes sabem explicar sua contribuição.

# 14. Funcionalidades futuras

Registre aqui itens que fariam sentido em uma próxima versão, especialmente aqueles que dependem de banco de dados, back-end ou conhecimentos que ainda serão desenvolvidos.

• ________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________

# 15. Retrospectiva final da equipe

### O que fizemos bem?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### Qual foi a maior dificuldade?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### O que aprendemos sobre Scrum?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### O que aprendemos sobre desenvolvimento web?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

### O que faríamos diferente no próximo projeto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 16. Roteiro da apresentação final

Apresentar rapidamente o negócio e o problema.

Explicar o objetivo e o público-alvo do website.

Mostrar como o Product Backlog foi organizado.

Apresentar a evolução do produto ao longo das Sprints.

Demonstrar o MVP funcionando.

Apontar dificuldades, aprendizados e melhorias realizadas.

Mostrar funcionalidades que ficaram para uma próxima versão.

# 17. Autoavaliação individual

| Critério | Minha avaliação (1–5) | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Participação |  |  |
| Cumprimento das responsabilidades |  |  |
| Colaboração com a equipe |  |  |
| Organização |  |  |
| Aprendizagem técnica |  |  |
| Comunicação |  |  |